HealthTrackMe

Platforma za sledenje osebnemu zdravju

Projektna specifikacija in razvojna strategija Različica 1.0 ¦ Maj 2025

# 1. Vizija projekta

HealthTrackMe je digitalni zdravstveni spremljevalec, ki posamezniku prvič v zgodovini omogoča, da ima celostno sliko svojega zdravja vedno pri roki — od jutranjega počutja do nočnega spanca, od jemanja zdravil do srčnega utripa med tekom.

Vizija ni zgolj aplikacija za beleženje podatkov. HealthTrackMe želi postati most med pacientom in zdravnikom — zaupanja vreden vmesnik, ki zbira, razume in komunicira zdravstvene vzorce na način, ki je razumljiv tako bolniku kot zdravstvenemu delavcu.

## 1.1 Temeljno poslanstvo

Poslanstvo HealthTrackMe Vsakemu posamezniku nuditi preprosto, zanesljivo in zasebno orodje za sledenje svojemu zdravju, ki mu pomaga razumeti svoje telo, pravočasno zaznati odstopanja in produktivno sodelovati s svojim zdravnikom.

## 1.2 Problemska izjava

Danes večina ljudi nima sistematičnega načina za sledenje svojemu zdravju med obiski pri zdravniku. Simptomi se pozabijo, zdravila se preskočijo, vzorci ostanejo nevidni. Ko kronični bolnik pride k zdravniku, ima ta pogosto na voljo le subjektivni opis zadnjih dni — ne pa objektivnih podatkov zadnjih mesecev.

HealthTrackMe ta problem rešuje z:

- Strukturiranim dnevnikom zdravja — ki ga je preprosto izpolnjevati vsak dan

- Avtomatsko integracijo podatkov iz nosljivih naprav

- Inteligentnimi opozorili ob neobičajnih trendih

- Profesionalnim PDF poročilom za zdravnika

## 1.3 Vizualna in izkustvena vizija

Aplikacija mora delovati kot osebni zdravstveni dnevnik — topel, zaupen, preprost. Ne kot klinična medicinska programska oprema. Vizualna podoba sledi naslednjim principom:

- Čista, minimalistična estetika z medicinsko kredibilnostjo

- Modro-zelena barvna paleta (zaupanje, zdravje, svežina)

- Velika, berljiva pisava za starejše uporabnike

- Enostavna navigacija z maksimalno 3 kliki do katerekoli funkcije

- Temni in svetli način

# 2. Ciljni uporabniki

HealthTrackMe je zasnovan za štiri primarne segmente uporabnikov, ki imajo različne potrebe in vzorce uporabe.

## 2.1 Kronični bolniki

Največji segment. Osebe s sladkorno boleznijo, hipertenzijo, astmo, srčnimi boleznimi ali drugimi kroničnimi stanji, ki redno jemljejo zdravila in obiskujejo zdravnike. Te osebe potrebujejo:

- Sledenje zdravilom z opomniki za doze

- Dnevnik simptomov za pogovore z zdravnikom

- Izvoz podatkov za specializte

- Opozorila ob kritičnih vrednostih (npr. visok krvni pritisk)

## 2.2 Športniki in fitnes entuzijasti

Aktivni posamezniki, ki sledijo svoji zmogljivosti, regeneraciji in zdravstvenim kazalnikom. Potrebujejo:

- Integracijo z nosljivimi napravami (ura, merilec utripa)

- Sledenje aktivnosti, spanca in okrevanja

- Trende zmogljivosti skozi čas

## 2.3 Starejši

Osebe nad 60 let, ki pogosto jemljejo več zdravil in potrebujejo preprosto, dostopno rešitev. Prioritete:

- Izjemno enostavna navigacija

- Velika pisava in visok kontrast

- Opomniki za zdravila in meritve

- Možnost deljenja dostopa z družinskim članom ali negovalcem

## 2.4 Zdravstveni delavci

Zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci, ki želijo dostop do podatkov svojih pacientov. Potrebujejo:

- Profesionalni PDF izvoz z grafikoni

- Pregled trendov skozi čas

- Zanesljive, strukturirane podatke — ne subjektivnih opisov

# 3. Ključne funkcionalnosti

## 3.1 Dnevnik zdravja

Srce aplikacije. Vsak dan uporabnik vnese podatke o svojem zdravju:

- Počutje (1–10 slider z emoji indikatorji)

- Simptomi — prednastavljeni + prosto besedilo

- Energija, stres, razpoloženje

- Posebne opombe za zdravnika

## 3.2 Sledenje zdravilom

Modul za upravljanje zdravil vključuje:

- Evidenco vseh zdravil (naziv, doza, pogostost)

- Dnevne opomnike z push notifikacijami

- Potrditev jemanja zdravila

- Zgodovino adherence (% upoštevanja terapije)

## 3.3 Integracija z nosljivimi napravami

Aplikacija se poveže z:

- Apple HealthKit (iOS) — srčni utrip, koraki, spanje, kalorije

- Health Connect (Android) — zamenjava za Google Fit

- Wear OS in Apple Watch — direktna sinhronizacija

Podatki se sinhronizirajo v ozadju brez posredovanja uporabnika.

## 3.4 Opozorila in anomalije

- Trend detekcija — moving average algoritem za zaznavanje odstopanj

- Opozorilo ob nenormalnem srčnem utripu, krvnem pritisku, spanju

- Priporočilo za obisk zdravnika ob določenih pragovih

- Tedenski zdravstveni povzetek

## 3.5 Izvoz podatkov

- PDF poročilo za zdravnika — grafični prikaz trendov, tabela zdravil, simptomi

- CSV izvoz za lastno analizo

- Deljenje poročila direktno iz aplikacije (email, WhatsApp)

# 4. Tehnološka arhitektura

Tehnološke odločitve temeljijo na treh kriterijih: zanesljivost za zdravstvene podatke, razvojna hitrost za MVP, in dolgoročna vzdrževalnost.

## 4.1 Celoten tech stack

| Plast | Tehnologija | Razlog izbire |
| --- | --- | --- |
| Mobile | React Native + Expo | Ena koda baza za iOS in Android. Expo EAS Build za CI/CD brez Maca. HealthKit/Health Connect vgrajeno. |
| Backend | Spring Boot 3 + Kotlin | Enterprise robustnost. Spring Security za JWT/OAuth2. Spring Data JPA za PostgreSQL. Actuator za monitoring. |
| Baza | PostgreSQL + JSONB | ACID transakcije za zdravstvene podatke. JSONB za fleksibilne simptome. Boljši od MongoDB za relacijske podatke. |
| Cache | Redis | Seje, notifikacijska opravila, rate limiting. |
| Auth | JWT + OAuth2 | Refresh tokeni, social login (Google, Apple). GDPR-skladno. |
| CI/CD | GitHub Actions | Avtomatski testi, build in deploy ob vsakem pushu. |
| Deploy | Docker + Railway | Railway za MVP, migracija na AWS/GCP v produkciji. |
| Wearables iOS | Apple HealthKit | Uradni Apple SDK. Sinhronizacija v ozadju. |
| Wearables Android | Health Connect | Naslednik Google Fit (ki se ukinja 2026). |
| Monitoring | Sentry + Actuator | Error tracking, performance monitoring, uptime. |

## 4.2 Zakaj Spring Boot in ne Node.js/Express

Razlog za Spring Boot 3 + Kotlin Express/Node.js je odličen za preproste API-je, ampak za zdravstveno aplikacijo z GDPR zahtevami, kompleksno avtentikacijo, transakcijami in večplastno varnostjo, Spring Boot ponuja bistveno boljšo osnovo. Spring Security reši JWT in OAuth2 skoraj brez kode. Kotlin odstrani Java boilerplate in doda null safety iz škatle.

## 4.3 Zakaj PostgreSQL in ne MongoDB

Zdravstveni podatki so pretežno strukturirani z jasnimi relacijami (Uporabnik → Zdravila → Doze). PostgreSQL ponuja ACID transakcije (kritično za zdravstvene zapise), JSONB za fleksibilne simptome, in odlično podporo za časovne serije. MongoDB bi bil overkill brez konkretnih prednosti.

## 4.4 Wearables — Google Fit opomba

Pozor: Google Fit se ukinja Google Fit API bo podprt samo do konca 2026. Za Android integracijo je pravilna izbira Health Connect (vgrajen v Android 14+). Google Fit v projektu NE smemo integrirati za nove funkcije.

# 5. Razvojni plan

Projekt je razdeljen na 6 faz z ocenjenim trajanjem 18 tednov za MVP. Realno trajanje pri delu posameznika je 24–28 tednov.

## 5.1 Pregled faz

| Faza | Naziv | Trajanje | Ključni deliverable-i |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza 1 | Setup in arhitektura | Tedni 1–3 | Mono-repo, DB shema, CI/CD pipeline, Auth API, Railway deploy |
| Faza 2 | Backend REST API | Tedni 4–7 | Health entries CRUD, Medications API, Sleep/Activity endpoints, PDF izvoz, Swagger docs |
| Faza 3 | Mobile app | Tedni 5–10 | Expo Router navigacija, Dnevnik zdravja UI, Dashboard grafi, Zdravila UI, Offline cache |
| Faza 4 | Wearable integracija | Tedni 9–12 | HealthKit bridge, Health Connect bridge, Background sync, Redux Saga |
| Faza 5 | Opozorila in analitika | Tedni 11–15 | Push notifikacije, Trend detekcija, Anomalija algoritem, PDF poročilo |
| Faza 6 | Testiranje in release | Tedni 14–18 | E2E testi, GDPR audit, Beta TestFlight/Play Console, App Store oddaja |

## 5.2 Faza 1 — Setup in arhitektura (Tedni 1–3)

Cilj prve faze je vzpostaviti trdne temelje projekta, ki bodo omogočali hitro in zanesljivo nadgradnjo v naslednjih fazah.

- Mono-repo struktura: apps/mobile (Expo), apps/api (Spring Boot)

- PostgreSQL shema z JPA entitetami: User, HealthEntry, Medication, DoseLog, SleepRecord, ActivityLog

- GitHub Actions pipeline: test → build → deploy ob vsakem PR-u

- JWT avtentikacija z refresh tokeni

- Railway.app deploy z environment konfiguracija

- GDPR consent flow in šifriranje občutljivih polj

## 5.3 Faza 2 — Backend REST API (Tedni 4–7)

Razvoj vseh API endpointov, dokumentacija z Swagger, in PDF izvoz za zdravnika.

- GET/POST/PUT/DELETE /api/health-entries

- GET/POST /api/medications in /api/medications/{id}/doses

- GET/POST /api/sleep-records in /api/activity-logs

- POST /api/reports/pdf — generiranje zdravniškega poročila

- Jest unit testi za vse endpointe (min. 80% code coverage)

## 5.4 Faza 3 — Mobile app (Tedni 5–10)

Razvoj React Native aplikacije z Expo. Fazi 2 in 3 se delno prekrivata — mobile najprej dela z mock podatki.

- Expo Router file-based navigacija (tabs: Dnevnik, Zdravila, Aktivnost, Poročila, Profil)

- Dnevnik zdravja — dnevni vnos z emoji sliderji

- Dashboard — recharts grafikoni trendov

- Zdravila — seznam, opomniki, potrditev jemanja

- Offline first z AsyncStorage cache

## 5.5 Faza 4 — Wearable integracije (Tedni 9–12)

Tehnično najzahtevnejša faza. Apple HealthKit zahteva fizični iPhone — simulator NE deluje.

- iOS: react-native-health paket za HealthKit

- Android: react-native-health-connect za Health Connect

- Background sync job z Redux Saga

- Sinhronizacija: srčni utrip, koraki, kalorije, spanje

## 5.6 Faza 5 — Opozorila in analitika (Tedni 11–15)

- Expo Notifications za push notifikacije (iOS + Android)

- Moving average algoritem za trend detekcijo

- Cron job za anomalija zaznavanje (Spring Scheduler)

- Tedenski zdravstveni povzetek — avtomatski email

- PDF poročilo z grafičnimi trendi za zdravnika

## 5.7 Faza 6 — Testiranje in release (Tedni 14–18)

- Detox E2E testi za iOS in Android

- Penetration testing in varnostni pregled

- GDPR audit — šifriranje, consent, brisanje podatkov

- Beta test: TestFlight (iOS) in Google Play Console (Android)

- Produkcijski deploy: Docker kontejnerji, Sentry monitoring

- App Store in Google Play oddaja

# 6. GDPR in varstvo podatkov

Kot zdravstvena aplikacija v EU je HealthTrackMe zavezana k strogemu spoštovanju GDPR. Zdravstveni podatki so posebna kategorija osebnih podatkov (člen 9 GDPR) in zahtevajo dodatne varnostne ukrepe.

## 6.1 Obvezne zahteve

- Eksplicitna privolitev (consent) za vsako kategorijo podatkov

- Pravica do izbrisa — 'pozabi me' funkcija mora biti implementirana

- Šifriranje v mirovanju — AES-256 za občutljiva polja v bazi

- Šifriranje v prenosu — TLS 1.3 za vse API klice

- Revizijska sled (audit log) — kdo je kdaj dostopal do katerih podatkov

- Obdelava podatkov samo v EU — strežniki morajo biti v EU

- Politika zasebnosti in pogoji uporabe — obvezno pred prvim vnosom

## 6.2 Tehnična implementacija

GDPR je prečna zadeva — ne dodajamo na koncu Šifriranje in consent flow morata biti načrtovana in implementirana v Fazi 1, ne v Fazi 6. Naknadna dodajanje GDPR varoval je bistveno bolj drago in tvegano kot pravilna zasnova od začetka.

# 7. CI/CD in DevOps

## 7.1 GitHub Actions pipeline

Vsak push na main ali pull request sproži naslednji pipeline:

- Lint in type check (ESLint/TypeScript za mobile, ktlint za backend)

- Unit testi (Jest za mobile, JUnit za backend)

- Build (Expo EAS Build za mobile, Gradle za backend)

- Docker image build in push na registry

- Deploy na Railway (staging ob PR, produkcija ob merge na main)

- Slack/email notifikacija o statusu

## 7.2 Expo EAS Build

Za mobile CI/CD brez lastnega Mac strežnika:

- EAS Build gosti build strežnike (iOS + Android)

- Avtomatska distribucija v TestFlight in Play Console

- OTA (Over The Air) posodobitve za JS bundle — brez app store oddaje

## 7.3 Docker in produkcija

Za MVP: Railway.app brez Docker konfiguracije. Za produkcijo:

- Docker Compose lokalno (backend + PostgreSQL + Redis)

- Kubernetes ali ECS za skaliranje v oblaku

- Ločeni kontejnerji: api, db, redis, pdf-service

# 8. Vizualna podoba in UI/UX

## 8.1 Dizajn principi

- Čistost nad kompleksnostjo — vsak element mora imeti jasen namen

- Dostopnost — WCAG 2.1 AA standard (kontrast, velikost pisave)

- Mobile-first — primarno zasnovano za telefon

- Konzistentnost — isti kompomenti, iste barve, isto obnašanje povsod

## 8.2 Barvna paleta

| Primarna temna | #1A3A5C | Naslovi, header, primarni tekst |
| --- | --- | --- |
| Primarna modra | #4A90D9 | Gumbi, ikone, akcijski elementi |
| Akcent zelena | #2EC4B6 | Uspeh, potrditev, zdravstveni indikatorji |

## 8.3 Tipografija

- Naslovi: DM Sans Bold — moderan, prijazen, berljiv

- Besedilo: Inter Regular — industrijsko standardna berljivost

- Minimalna velikost pisave: 16px (dostopnost za starejše)

## 8.4 Figma opomba

Figma — vizualni prototipi Figma je idealno orodje za izdelavo vizualnih prototipov HealthTrackMe. Priporočamo: kreiranje component library z barvno paleto in tipografijo, Lo-fi wireframi za vse glavne zaslone, Hi-fi prototipi za testiranje z uporabniki, in handoff za razvijalce z Figma Dev Mode. Figma je brezplačna za posameznike in manjše ekipe.

# 9. Tveganja in omejitve

## 9.1 Tehnična tveganja

- HealthKit zahteva fizični iPhone — simulator ne deluje. Potreben je Apple Developer račun (99 USD/leto).

- Health Connect je na starejšem Androidu ločena app — ne vgrajena. Uporabniki jo morajo nameštiti.

- PDF generiranje na mobilni napravi je počasno — rešitev: server-side generiranje.

- Background sync na iOS je omejen — Apple omejuje ozajna opravila. Rešitev: HealthKit query ob odprtju app.

## 9.2 Poslovna tveganja

- GDPR kršitev — zdravstveni podatki so posebna kategorija. Pravni pregled je nujen pred lansiranjem.

- App Store oddaja — Apple strogo pregleduje zdravstvene aplikacije. Čas pregleda: 1–4 tedne.

- Monetizacija — freemium model priporočen (brezplačno osnovno, premium za PDF izvoz in napredne analize).

# 10. Naslednji koraki

Priporočeno zaporedje za začetek projekta:

- Teden 1: Ustvariti GitHub repozitorij z mono-repo strukturo

- Teden 1: Namestiti Railway.app in vzpostaviti PostgreSQL instanco

- Teden 1–2: Implementirati Spring Boot projekt z osnovno strukturo paketov

- Teden 2: Implementirati JWT avtentikacijo (registracija, prijava, refresh)

- Teden 2–3: Ustvariti Expo projekt in osnovno navigacijo

- Teden 3: Vzpostaviti GitHub Actions CI/CD pipeline

- Teden 3: GDPR consent screen in šifriranje podatkov

Priporočilo za začetek Začni z backend + auth v prvem tednu. Ko imaš delujoč /api/auth/register in /api/auth/login endpoint, imaš trdno osnovo za vse nadaljnje. Mobile brez delujočega backend-a je zgolj vizualni prototip.

HealthTrackMe  |  Projektna dokumentacija v1.0  |  Maj 2025